Crumi

크루미

사용자 주도로 진화하는 글로벌 CRM 플랫폼

"Your Sales Buddy"

종합 개발계획서 v1.0

2026년 3월 | crumi.com

Confidential

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 서비스 비전

Crumi(크루미)는 중소기업을 위한 고객관리/영업관리 CRM 플랫폼입니다. 모바일과 웹에서 동시에 사용할 수 있으며, 사용자들이 직접 기능을 요청하고 투표하여 제품 방향을 결정하는 ‘사용자 주도 진화 모델’을 핵심 차별점으로 합니다.

| 서비스명 | Crumi (크루미) — CRM + Buddy |
| --- | --- |
| 도메인 | crumi.com |
| 슬로건 | "Your Sales Buddy" — 함께 성장하는 영업 파트너 |
| 타겟 | 엑셀로 고객관리하는 중소기업 영업팀 (5~50명) |
| IDE | Google Antigravity (Agent-First) |
| 수익모델 | 프리미엄 — v1.0 무료 → v2.0부터 유료 기능 추가 |

핵심 차별점 5가지

- 사용자 주도 진화: 기능 요청 게시판 + 투표 + 투명 로드맵 + 기여자 크레딧

- 쿨타임 & 넯지: 프로젝트/고객/거래에 활동 주기 설정, 방치 시 자동 행동 제안

- 한국 비즈니스 최적화: 카카오톡 연동, 명함 스캔 → CRM 자동 등록

- AI 영업 코치: 고객별 맞춤 전략 제안, 이메일 초안 작성

- 워크스페이스 기반: 팀/부서를 워크스페이스로 분리, 1인 다중 워크스페이스 지원

## 1.2 시장 기회

글로벌 CRM 시장: 2025년 1,129억 달러 → 2034년 3,210억 달러 (CAGR 12.4%). 아시아태평양 연평균 8.86% 성장으로 가장 빠른 시장. 한국 내 중소기업 대다수가 여전히 엑셀로 고객관리 중이며, 글로벌 CRM의 한글화 부재는 틈새 시장을 제공합니다.

# 2. 기술 스택

| 영역 | 기술 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 15 + React 19 + TypeScript | 무료 (Vercel Free Tier) |
| 모바일 | React Native + Expo | 무료 (OTA 포함) |
| 백엔드 + DB | Supabase (PostgreSQL) | 무료 → 월 $25 (Pro) |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | 무료 (오픈소스) |
| 다국어 | next-intl (처음부터 i18n 구조) | 무료 |
| AI | Smart Routing (DeepSeek 70% + Claude 20% + Opus 10%) | 사용량 기반 |
| 결제 | Stripe + Paddle (EU) | 거래 수수료 2.9% |
| IDE | Google Antigravity (Agent-First) | 무료 (Preview) |
| 분석/모니터링 | PostHog + Sentry | 무료 (Free Tier) |

초기 월 서버 비용: 사용자 0~500명 $0~$2, 500~2,000명 $25~$50, 2,000~10,000명 $100~$300

# 3. 핵심 콘셉트

## 3.1 워크스페이스 (Workspace)

워크스페이스 = 프로젝트를 공유하는 독립된 공간. 1인이 여러 워크스페이스에 소속 가능(Slack과 동일). 팀 분리가 필요하면 워크스페이스를 나누면 됩니다.

| 조직 유형 | 워크스페이스 구성 |
| --- | --- |
| 1인 사업자 | "홍길동 컨설팅" 1개 |
| 소기업 (10명) | "ABC컴퍼니" 1개 |
| 중견기업 (팀 분리) | "한빛 공공팀" + "한빛 기업팀" 2개 |
| 프리랜서 + 회사원 | "개인 컨설팅" + "회사 영업팀" 2개 |

역할 체계 (3단계)

- owner (1명): 최초 생성자, 모든 권한 + 워크스페이스 삭제 + owner 양도

- admin (N명): 멤버 승인/거절, 역할 변경, 결제 관리, 설정 변경

- member (N명): 프로젝트/고객/거래 CRUD, 워크스페이스 내 모든 데이터 조회

## 3.2 프로젝트 관리

- 프로젝트 CRUD (이름, 설명, 상태, 기간, 예산)

- 고객 N명 + 직원 N명이 참여 (N:N 관계)

- 고객 역할: stakeholder / decision_maker / contact

- 직원 역할: lead / member / observer

- 거래(Deal)와 활동(Activity)을 프로젝트에 연결 가능

- 상태: planning → in_progress → on_hold → completed / cancelled

## 3.3 쿨타임 & 넯지 시스템

"방치되는 프로젝트/고객이 없도록, 크루미가 매일 할 일을 알려줍니다"

| 대상 | 기본 쿨타임 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 | 5일 | 프로젝트 내 모든 활동 추적, 초과 시 넯지 발생 |
| 고객 | 7일 (VIP: 3일) | 개별 고객 관리, 태그별 쿨타임 차등 설정 가능 (Pro) |
| 거래 | 단계별 차등 | 초기 상담 7일, 제안 3일, 계약 1일. 마감일 근접 시 자동 단축 |

넯지 긴급도 에스칼레이션

- info (쿨타임 80% 경과): 담당자에게 정보 알림

- warning (100% 초과): 담당자에게 주의 알림 + 행동 제안

- urgent (200% 초과): 담당자 + 관리자에게 알림 + 푸시

- critical (400% 초과): 대시보드 상단 고정 + 이메일

"오늘의 할 일" 대시보드: 사용자가 앱에 접속하면 가장 먼저 보는 화면. 크루미 인사 + 요약 카드 + 긴급/주의 넯지 목록 + 오늘 예정 활동. 각 넬지에서 바로 조치 가능 (AI 이메일 작성, 전화 기록, 미팅 잡기, 다음에, 무시).

# 4. 버전별 기능 정의

## 4.1 MVP (v1.0) — 무료

- 워크스페이스 생성/관리/전환, 멤버 초대/승인

- 고객 관리: 등록/수정/삭제, 태그, 검색, 메모 (최대 500명)

- 프로젝트 관리: 고객 N명 + 직원 N명 참여, 상태 관리 (최대 5개)

- 영업 파이프라인: 리드 → 상담 → 제안 → 계약 (1개)

- 쿨타임 & 넯지: 규칙 기반 넯지 (사실 알림만, AI 제안 없음)

- 오늘의 할 일 대시보드

- 기능 요청 게시판 + 투표

- 카카오톡 기본 연동, 명함 스캔 (월 20장)

## 4.2 Pro (v2.0) — 월 ₩19,900

- AI 영업 코치: 고객별 전략 제안, 이메일 초안 작성

- AI 넯지: 쿨타임 초과 시 맞춤 행동 제안 + 초안 생성

- 고객/프로젝트/파이프라인 무제한

- 고급 리포트, 명함 스캔 무제한, 투표 가중치 3배

- 고객 태그별 쿨타임 커스텀 (VIP 등), admin 에스칼레이션

## 4.3 Enterprise (v2.0+) — 월 ₩49,900

- Pro의 모든 기능 + API 연동 + B2B 네트워킹

- 업종별 템플릿 마켓플레이스 + 전담 고객지원

# 5. 개발 환경 & 에이전트 시스템

Google Antigravity IDE의 Manager View에서 7개 에이전트를 병렬로 운용합니다.

| Agent | Skill | 역할 | 모델 |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrator | Manager View | 작업 분배, 리뷰, 아키텍처 | Gemini 3 Pro |
| frontend | frontend-dev | Next.js, React, i18n | Claude Sonnet 4.6 |
| backend | backend-dev | Supabase, DB, RLS | Claude Sonnet 4.6 |
| mobile | mobile-dev | React Native, Expo | Gemini 3 Pro |
| designer | designer | UI/UX, 크루미 캐릭터 | Gemini 3 Pro |
| ai-coach | ai-coach | AI 코치, 프롬프트, 라우팅 | Claude Sonnet 4.6 |
| qa | qa-tester | 테스트, 접근성, i18n | Gemini 3 Pro |

# 6. 디자인 방향

"친근하고 쉽고, 쓰다 보면 없으면 불편한" — 둥글둥글한 모서리, 충분한 여백, 카드 기반 레이아웃

크루미 캐릭터 (말풍선 모양 캐릭터)

| 상태 | 색상 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 기본 | 초록 #5DCAA5 | 인사, 환영, 일반 안내 |
| 분석 | 파랑 #85B7EB | AI 코치 작동 중 |
| 축하 | 노랑 #FAC775 | 거래 성사, 목표 달성 |
| 알림 | 코랄 #F5C4B3 | 넯지 리마인더 |
| 작업 | 보라 #AFA9EC | 데이터 로딩 |
| 슬픔 | 회색 #D3D1C7 | 에러, 빈 화면 |

# 7. 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1~2개월 | 기획 + UI/UX + DB 설계 + i18n 아키텍처 | $8K~$15K |
| Phase 2 | 3~4개월 | MVP 핵심 (워크스페이스, 고객, 프로젝트, 파이프라인, 넯지, 게시판) | $25K~$40K |
| Phase 3 | 5~6개월 | 모바일 앱 + 카카오톡 + 명함 스캔 + QA | $15K~$25K |
| v1.0 출시 | 6개월차 | 한국 시장 무료 출시 | $48K~$80K 누적 |
| Phase 4 | 7~9개월 | 영어권 확장 + AI 코치 + 고급 분석 | $15K~$25K |
| v2.0 출시 | 10개월차 | Pro/Enterprise 유료 플랜 출시 | $63K~$105K 누적 |
| Phase 5 | 11~14개월 | 일본/EU 진출 + GDPR + B2B 네트워킹 + 템플릿 마켓 | $20K~$40K |

# 8. 요금제

|  | Free (v1.0) | Pro (v2.0) | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| 요금 | 무료 | ₩19,900/월 | ₩49,900/월 |
| 고객 수 | 500명 | 무제한 | 무제한 |
| 프로젝트 | 5개 | 무제한 | 무제한 |
| 넯지 | 규칙 기반만 | AI 넯지 포함 | AI 넯지 포함 |
| AI 코치 | - | 포함 | 포함 |
| 명함 스캔 | 월 20장 | 무제한 | 무제한 |
| 투표 가중치 | 1배 | 3배 | 3배 |
| API / B2B | - | - | 포함 |

# 9. 글로벌 확장 전략

- Phase 1 (v1.0): 한국 시장 우선. 코드는 i18n 대응 설계 (+15~20%)

- Phase 2 (v2.0): 영어권 확장 (미국, 동남아). Stripe + CCPA

- Phase 3: 일본어권. 일본 결제 + 도켄 리전

- Phase 4: EU 진출. GDPR 완전 대응 + EU 데이터 레지던시

i18n 설계 원칙 (처음부터 적용)

- UI 텍스트 하드코딩 금지 → t('key') 사용

- DB 날짜/시간 UTC 저장, 표시할 때만 로컬 변환

- 통화/숫자 Intl API 사용

- 초기 번역: AI 번역 + 커뮤니티 교정 (비용 90% 절감)

# 10. 성공 지표 (KPI)

| 지표 | 6개월 목표 | 12개월 목표 |
| --- | --- | --- |
| 가입 사용자 수 | 2,000명 | 10,000명 |
| MAU (월간 활성) | 800명 (40%) | 4,000명 (40%) |
| 유료 전환율 | - (v1.0 무료) | 5~8% |
| 월 매출 (MRR) | $0 | $5K~$10K |
| 기능 요청 활성도 | 월 50건+ | 월 200건+ |

손익분기점: Pro 플랜 유료 사용자 50~70명 확보 시 월간 운영비 충당. 초기 개발비 회수: 출시 후 12~18개월 예측.

# 11. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 글로벌 CRM의 한국 시장 공략 | 높음 | 한국 특화 기능(카카오톡, 명함, 쿨타임)으로 차별화 |
| 무료 → 유료 전환 부진 | 높음 | AI 넯지의 가치를 무료로 체험 → 자연스러운 유료 전환 유도 |
| AI API 비용 급증 | 중간 | 스마트 라우팅(70/20/10) + 프롬프트 캐싱 + API 비용 매년 하락 추세 |
| 개인정보 유출 | 매우 높음 | Supabase RLS + 암호화 + SOC 2 준수 계획 |
| 개발 일정 지연 | 중간 | MVP 범위 엄격 제한 + Antigravity 병렬 에이전트 활용 |

— End of Document —